SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

| BİTİRME PROJESİ ARA RAPORU |  |
| --- | --- |
| Ders Kodu | MYAZ404 |

| Öğrenci Numarası | 221118058 |
| --- | --- |
| Öğrencinin Adı - Soyadı | Erdem Canlı |
| Danışman | Hüseyin Demir |
| Proje Adı | MiniYük |
| Teslim Dönemi | 24.04.2026 |

1. Özet

Özet Metni

MiniYük projesi, küçük orta ve büyük ölçekli yüklerin taşınması sürecinde yük sahibi ile uygun taşıyıcıyı aynı mobil platform üzerinde buluşturmayı hedefleyen konum tabanlı bir lojistik uygulamasıdır. Proje, yük ilanı oluşturma, taşıyıcıların uygun yükleri bulması, teklif verme, kabul süreci, kullanıcılar arası mesajlaşma, teslimat doğrulama, anlık bildirim ve konum takibi gibi temel işlevleri tek bir dijital akışta toplamaktadır. Böylece telefon, sosyal medya veya dağınık ilan kanalları üzerinden yürütülen manuel koordinasyonun azaltılması ve kullanıcıların daha izlenebilir bir taşıma deneyimi elde etmesi amaçlanmaktadır. Ara rapor dönemine kadar çalışmanın odağı problem alanının tanımlanması, literatür taraması, gereksinimlerin çıkarılması, sistem mimarisinin oluşturulması ve uygulamanın temel bileşenlerinin geliştirilmesi olmuştur. Mobil tarafta Flutter ile kullanıcı kayıt/giriş akışları, yük gönderme ve yük bulma ekranları, teklif yönetimi, sohbet, profil, bildirim ve takip ekranları hazırlanmıştır. Backend tarafında TypeScript/Express tabanlı REST API, Prisma ile PostgreSQL veri modeli, kimlik doğrulama, yük/teklif/sohbet/bildirim/takip servisleri, Socket.IO ile gerçek zamanlı iletişim ve harita/konum servisleriyle entegrasyon üzerinde çalışılmıştır. Bu ara rapor, projenin araştırma temeli ve geliştirme ilerlemesini kapsamaktadır. Hetzner üzerinde canlı sunucu kurulumu, Docker tabanlı veri katmanı, Nginx/SSL yapılandırması, yedekleme, izleme ve üretim ortamına alma çalışmaları bilinçli olarak ara rapordan sonraki iş paketlerine bırakılmıştır. Dönem sonunda hedeflenen çıktı; mobil uygulama, backend servisleri, güvenli dağıtım ortamı ve test edilmiş temel kullanım senaryolarıyla çalışır bir MiniYük prototipidir.

2. Proje Amacı ve Hedefi

Amaç ve Hedef Açıklaması

MiniYük projesinin temel amacı, şehir içi ve şehirler arası yük taşımacılığında yük sahipleri ile taşıma kapasitesine sahip kullanıcılar arasındaki eşleşmeyi dijital, izlenebilir ve güvene dayalı bir yapıya dönüştürmektir. Proje; yük ilanı, teklif, sohbet, teslimat doğrulama, canlı konum takibi, bildirim, puanlama ve kullanıcı güvenliği bileşenlerini bir araya getirerek uçtan uca bir taşıma süreci sunmayı hedeflemektedir. Teknik hedefler; Flutter ile Android/iOS uyumlu mobil arayüzlerin geliştirilmesi, TypeScript/Express ile ölçeklenebilir bir API katmanının hazırlanması, PostgreSQL/Prisma tabanlı veri modelinin kurulması, konum tabanlı arama ve rota desteğinin sağlanması, Firebase Cloud Messaging ile bildirimlerin gönderilmesi, güvenli oturum yönetimi ve kullanıcı verilerinin korunmasıdır. İşlevsel hedefler ise yük sahibi ve taşıyıcı rollerinin temel senaryolarda sorunsuz ilerlemesi, teklif ve iletişim süreçlerinin kayıt altına alınması, teslimat durumunun takip edilebilmesi ve kullanıcıların geçmiş işlemlerine erişebilmesidir. Ara rapora kadar hedeflenen çıktı; gereksinim analizi, literatür temeli, mimari tasarım, mobil uygulama ekranları ve backend API'nin temel entegrasyonlarıdır. Ara rapordan sonra hedeflenen çıktı; Hetzner üzerinde üretim ortamının kurulması, güvenlik/performans iyileştirmeleri, izleme ve yedekleme süreçleri, son testler, final raporu ve sunum hazırlığıdır.

3. Giriş

Problem Tanımı (Konunun Kapsamı ve Önemi) ve Literatür Taraması

Kent lojistiği, şehir yaşamının sürdürülebilirliği açısından kritik bir alandır; çünkü yük taşımacılığı ekonomik faaliyetlerin devamı için gerekli olmakla birlikte trafik yoğunluğu, zaman kaybı, emisyon ve güvenlik gibi etkiler üretir. Savelsbergh ve Van Woensel (2016), e-ticaret, aynı gün teslimat beklentileri ve çok kanallı ticaret modellerinin kent lojistiğinde yeni zorluklar doğurduğunu belirtmektedir. MiniYük projesi bu bağlamda, özellikle küçük ve orta ölçekli yüklerin daha hızlı, daha şeffaf ve daha erişilebilir biçimde taşınmasına odaklanan mobil bir platform olarak konumlandırılmıştır. Literatürde MiniYük'e en yakın kavramlardan biri crowd logistics veya crowd-shipping yaklaşımıdır. Buldeo Rai, Verlinde, Merckx ve Macharis (2017), crowd logistics'i yolculukları zaten gerçekleşen bireylerin atıl taşıma kapasitesinin yük taşımada değerlendirilmesi olarak ele almakta ve bu yaklaşımın ekonomik, sosyal ve çevresel fayda potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ancak aynı çalışma, sürdürülebilirlik etkisinin otomatik olarak ortaya çıkmadığını; eşleştirme kalitesi, kullanıcı güvenliği, operasyonel kontrol ve talep yoğunluğu gibi değişkenlere bağlı olduğunu göstermektedir. MiniYük'ün teklif sistemi, kullanıcı profili, puanlama, engelleme/raporlama ve teslimat doğrulama bileşenleri bu gereksinimlere karşılık gelecek şekilde tasarlanmıştır. Crowd-shipping alanındaki sistematik incelemeler de platformun yalnızca ilan yayınlayan bir arayüzden ibaret olmaması gerektiğini göstermektedir. Le, Stathopoulos, Van Woensel ve Ukkusuri (2019), arz, talep, operasyon ve yönetim boyutlarının birlikte ele alınmadığı platformlarda ağ etkisi, güven, güvenlik ve hizmet kalitesi sorunlarının öne çıktığını belirtmektedir. Bu nedenle MiniYük'te yük sahibi ve taşıyıcı kullanıcılar ayrı senaryolarla ele alınmış; teklif verme, teklif kabulü, sohbet, aktif teslimat, arşiv ve bildirim süreçleri birbirine bağlı bir işlem akışı olarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı eşleşme ve taşıma kararları, literatürde dinamik toplama-dağıtım problemi ile ilişkilendirilmektedir. Arslan, Agatz, Kroon ve Zuidwijk (2019), ad hoc sürücülerle yapılan crowdsourced delivery modelinde görevlerin ve sürücülerin değişen bilgiye göre eşleştirilmesinin son kilometre maliyetlerini azaltma potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. MiniYük'ün mevcut ara rapor kapsamı tam bir optimizasyon algoritması geliştirmekten çok, rota ve yakınlık temelli keşif, teklif toplama, konum paylaşımı ve tahmini varış bilgisi gibi optimizasyona zemin hazırlayan uygulama altyapısını kurmaya yöneliktir. Collaborative urban transportation literatürü, bu tür sistemlerde teknik zorlukların yanı sıra organizasyonel ve davranışsal zorlukların da bulunduğunu göstermektedir. Cleophas, Cottrill, Ehmke ve Tierney (2019), iş birliğine dayalı şehir içi taşımacılıkta veri paylaşımı, karar desteği, kullanıcı katılımı ve maliyet paylaşımı gibi konuların temel araştırma alanları olduğunu belirtmektedir. MiniYük bu çerçevede kullanıcılar arasında güvenli iletişim, taşıma sürecinin kayıt altına alınması ve teslimat sonrası geri bildirim mekanizmalarıyla iş birliğini desteklemektedir. Konum tabanlı bir taşıma uygulamasında mekansal veri yönetimi de önemli bir teknik gereksinimdir. PostGIS'in ST_DWithin fonksiyonu, belirli bir mesafe içindeki nesneleri mekansal indekslerden yararlanarak sorgulamaya olanak tanımaktadır (PostGIS Project, n.d.). Mapbox Directions API ise sürüş rotası, mesafe, süre ve trafik profili gibi rota verilerinin uygulamaya alınmasını desteklemektedir (Mapbox, n.d.). MiniYük'te yakındaki yükler, yakındaki taşıyıcılar, rota üzerindeki yükler, kargo konum geçmişi ve ETA bilgileri bu teknik yaklaşımlarla ilişkilendirilen temel kullanım alanlarıdır. Mobil uygulama güvenliği ve güvenilir bildirim altyapısı da projenin kritik parçalarıdır. OWASP Mobile Top 10, mobil uygulamalarda kimlik bilgisi kullanımı, kimlik doğrulama/yetkilendirme, güvenli iletişim ve veri saklama konularını temel risk alanları arasında göstermektedir (OWASP Foundation, 2024). Firebase Cloud Messaging dokümantasyonu ise bildirimlerin uygulama açık, arka planda veya kapalıyken farklı biçimlerde ele alınması gerektiğini belirtmektedir (Firebase, 2025). Bu nedenle MiniYük'te token tabanlı oturum, yetkili API erişimi, bildirim token yönetimi, güvenli istemci depolama ve izin akışları uygulama tasarımının parçası olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak literatür, MiniYük'ün çözmeye çalıştığı problemin güncel kent lojistiği, crowd-shipping, gerçek zamanlı eşleşme, konum tabanlı servisler ve mobil güvenlik alanlarının kesişiminde yer aldığını göstermektedir. Ara rapora kadar geliştirilen bileşenler bu akademik çerçeveye uygun bir prototip altyapısı oluşturmuştur. Hetzner tabanlı üretim ortamı ve DevOps çalışmaları ise sistemin canlı kullanım, izlenebilirlik ve sürdürülebilir bakım boyutunu oluşturacağı için ara rapor sonrasına planlanmıştır.

4. Araştırma Soruları ve Hipotez

Araştırma Soruları / Hipotez

Araştırma Sorusu 1: MiniYük, küçük ve orta ölçekli yük taşıma ihtiyacında yük sahibi ile taşıyıcı arasındaki koordinasyon maliyetini dijital bir akışla azaltabilir mi? Araştırma Sorusu 2: Konum ve rota bilgisine dayalı arama, kullanıcıların uygun yük veya taşıyıcı bulma sürecini manuel yöntemlere göre daha hızlı ve izlenebilir hale getirebilir mi? Araştırma Sorusu 3: Teklif, sohbet, teslimat doğrulama, bildirim, puanlama ve raporlama mekanizmaları kullanıcı güvenini destekleyen yeterli bir temel oluşturabilir mi? Araştırma Sorusu 4: Ara rapor sonrasında kurulacak Hetzner tabanlı tek sunucu mimarisi, pilot kullanım için backend, veri tabanı, dosya depolama, önbellek, izleme ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Hipotez 1: Konum tabanlı keşif ve rota üzerindeki yükleri listeleme özellikleri, kullanıcıların uygun taşıma fırsatlarına erişim süresini azaltacaktır. Hipotez 2: Teklif, sohbet, teslimat kodu, canlı takip ve puanlama akışlarının birlikte kullanılması, platformdaki güven algısını ve işlem tamamlanma oranını artıracaktır. Hipotez 3: Hetzner üzerinde PostgreSQL/PostGIS, Redis, MinIO, Node.js API, Nginx/SSL ve gözlem katmanı ile kurulacak üretim ortamı, final prototipi için yeterli performans ve bakım izlenebilirliği sağlayacaktır.

5. İş-Zaman Çizelgesi

| İş Paketi / Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İP-1 Analiz ve literatür |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İP-2 Mimari ve veri modeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İP-3 Mobil uygulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İP-4 Backend ve entegrasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İP-5 Test ve iyileştirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İP-6 Hetzner DevOps ve final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Ara Rapora Kadar Gerçekleştirilen Çalışmalar

| İP No | 1 | İP Adı | Gereksinim Analizi ve Literatür Taraması |
| --- | --- | --- | --- |
| İP Kapsamında Gerçekleştirilenler |  |  | Projenin problem alanı kent lojistiği, küçük yük taşımacılığı ve crowd-shipping literatürü üzerinden incelenmiştir. Yük sahibi, taşıyıcı ve alıcı rolleri belirlenmiş; yük ilanı oluşturma, taşıyıcı arama, teklif verme, teklif kabulü, sohbet, teslimat doğrulama, bildirim ve takip senaryoları çıkarılmıştır. Literatür çalışması; kent lojistiği, iş birlikçi taşımacılık, dinamik eşleştirme, konum tabanlı servisler ve mobil güvenlik başlıkları altında MiniYük'ün akademik çerçevesini oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. |
| Çıktılar |  |  | Problem tanımı, proje kapsamı, kullanıcı rolleri, temel kullanım senaryoları, araştırma soruları, literatür taraması ve ara rapor iş-zaman planı oluşturulmuştur. |

| İP No | 2 | İP Adı | Sistem Mimarisi ve Veri Modeli |
| --- | --- | --- | --- |
| İP Kapsamında Gerçekleştirilenler |  |  | Mobil istemci, backend API, veri tabanı, gerçek zamanlı iletişim, bildirim ve harita servisleri arasındaki genel mimari tasarlanmıştır. Flutter tarafında temiz mimariye yakın bir yapı içinde domain entity, repository interface, use case, remote datasource, mapper ve provider katmanları düzenlenmiştir. Backend tarafında TypeScript/Express servisleri, Prisma tabanlı PostgreSQL modeli, kullanıcı, yük, teklif, sohbet, mesaj, bildirim, takip, puanlama, favori ve destek tabloları üzerinde çalışılmıştır. |
| Çıktılar |  |  | Flutter uygulama katmanları, merkezi API endpoint tanımları, Prisma veri modeli, temel servis sınıfları ve backend route yapısı ortaya çıkarılmıştır. |
| İP No | 3 | İP Adı | Mobil Uygulama Akışları ve Kullanıcı Deneyimi |
| İP Kapsamında Gerçekleştirilenler |  |  | Kullanıcı kayıt/giriş ekranları, e-posta ve telefon doğrulama akışları, yük gönderme ve yük bulma ekranları, yük detay sayfası, teklif yönetimi, sohbet kutusu, bildirim modali, profil ve hesap ekranları, favoriler, yardım ekranı ve canlı takip ekranları geliştirilmiştir. Arayüzlerde yük türü, araç türü, konum seçimi, harita görüntüleme, bildirim rozeti ve kullanıcı geri bildirimi gibi pratik kullanım gereksinimleri dikkate alınmıştır. |
| Çıktılar |  |  | MiniYük mobil uygulamasında temel kullanıcı yolculuklarını kapsayan ekranlar ve provider tabanlı durum yönetimi yapısı hazırlanmıştır. |
| İP No | 4 | İP Adı | Backend API ve Entegrasyonlar |
| İP Kapsamında Gerçekleştirilenler |  |  | Kimlik doğrulama, kullanıcı, yük, teklif, sohbet, onay, takip, bildirim, puanlama, favori ve destek modülleri için backend route ve servisleri geliştirilmiştir. Socket.IO ile gerçek zamanlı mesajlaşma altyapısı, Firebase Cloud Messaging ile bildirim token yönetimi, Mapbox ile rota/konum servisleri, S3 uyumlu depolama için dosya yükleme altyapısı ve rate limit/güvenlik kontrolleri üzerinde çalışılmıştır. Bu iş paketi geliştirme ve yerel entegrasyon düzeyindedir; Hetzner canlı kurulum çalışmaları ara rapor sonrasına bırakılmıştır. |
| Çıktılar |  |  | Çalışan API iskeleti, servis katmanı, veri erişim modeli, bildirim/takip/sohbet entegrasyonları ve geliştirme ortamında test edilebilir backend akışları elde edilmiştir. |

7. Ara Rapordan Sonra Yapılması Planlanan Çalışmalar

| İP No | 5 | İP Adı | Test, Güvenlik ve Performans İyileştirmeleri |
| --- | --- | --- | --- |
| İP Kapsamında Gerçekleştirilecekler |  |  | Ara rapordan sonra mobil ve backend akışları birlikte test edilecek; kayıt/giriş, yük oluşturma, teklif verme, sohbet, bildirim, canlı takip, teslimat doğrulama ve puanlama senaryoları uçtan uca kontrol edilecektir. API hata mesajları, token yenileme, yetkilendirme, rate limit, dosya yükleme sınırları, konum izni, bildirim izni ve güvenli depolama davranışları gözden geçirilecektir. Ayrıca konum sorguları, rota üzerindeki yükler, bildirim okunma sayıları ve cache kullanımı gibi performans etkileyen alanlarda iyileştirme yapılacaktır. |
| Beklenen Çıktılar |  |  | Uçtan uca test edilmiş temel senaryolar, düzeltilmiş hata listesi, güvenlik kontrol notları, performans iyileştirmeleri ve final prototipine hazır uygulama sürümü beklenmektedir. |

| İP No | 6 | İP Adı | Hetzner DevOps, Canlıya Alma ve Final Değerlendirme |
| --- | --- | --- | --- |
| İP Kapsamında Gerçekleştirilecekler |  |  | Bu iş paketi ara rapor sonrasında yürütülecektir. Hetzner Cloud üzerinde Ubuntu tabanlı VPS hazırlanacak; SSH, deploy kullanıcısı ve güvenlik duvarı yapılandırılacaktır. Docker Compose ile PostgreSQL/PostGIS, Redis ve MinIO veri katmanı kurulacak; Node.js backend systemd veya PM2 ile servis olarak çalıştırılacak; Nginx ters proxy, alan adı, SSL sertifikası, environment değişkenleri, S3 public URL ayarları ve health check kontrolleri tamamlanacaktır. Ardından Prometheus/Grafana tabanlı gözlem katmanı, log takibi, veritabanı/dosya yedekleme rutini ve canlı ortam smoke testleri yapılacaktır. |
| Beklenen Çıktılar |  |  | Canlı backend adresi, güvenli HTTPS erişimi, çalışan veri ve dosya depolama katmanı, izleme panelleri, yedekleme rutini, dağıtım kontrol listesi, final raporu ve sunum çıktıları beklenmektedir. |

Kaynaklar

Arslan, A. M., Agatz, N., Kroon, L., & Zuidwijk, R. (2019). Crowdsourced delivery: A dynamic pickup and delivery problem with ad hoc drivers. Transportation Science, 53(1), 222-235. https://doi.org/10.1287/trsc.2017.0803

Buldeo Rai, H., Verlinde, S., Merckx, J., & Macharis, C. (2017). Crowd logistics: An opportunity for more sustainable urban freight transport? European Transport Research Review, 9, Article 39. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0256-6

Cleophas, C., Cottrill, C., Ehmke, J. F., & Tierney, K. (2019). Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice. European Journal of Operational Research, 273(3), 801-816. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.04.037

Firebase. (2025). Receive messages using Firebase Cloud Messaging. Retrieved April 21, 2026, from https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/flutter/receive

Le, T. V., Stathopoulos, A., Van Woensel, T., & Ukkusuri, S. V. (2019). Supply, demand, operations, and management of crowd-shipping services: A review and empirical evidence. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 103, 83-103. https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.03.023

Mapbox. (n.d.). Directions API. Retrieved April 21, 2026, from https://docs.mapbox.com/api/navigation/directions/

OWASP Foundation. (2024). OWASP Mobile Top 10. Retrieved April 21, 2026, from https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/

PostGIS Project. (n.d.). ST_DWithin. Retrieved April 21, 2026, from https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

Savelsbergh, M. W. P., & Van Woensel, T. (2016). 50th anniversary invited article: City logistics: Challenges and opportunities. Transportation Science, 50(2), 579-590. https://doi.org/10.1287/trsc.2016.0675